**프로젝트 기획안**

**2023년 8월 31 일**

**과정명 : AI 백엔드 개발자 취업캠프(Python) 5회차**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 코생코사 |
| 팀 원 | 팀장: 안정  팀원:차성현, 강대연, 정건호 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | 주제   * 뉴스사이트 : 데일리코드 * 개발자 지망생으로서 정보를 위해 자주 참고하는 IT뉴스페이지를 만들어보고자 시작하였습니다. * 주요한 IT테마들 관련 기사 및 요일별 최신 기사, 인기있는 기사들을 표시하는 페이지를 보여줍니다. |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 기사 테마별 : 최신뉴스 5개정도 보여주고 더보기 누르면 나머지도 보이도록 2. 상세별 기사 : 댓글 박스 클릭 -> 로그인 안되어있을 경우 로그인 창으로 이동하도록 3. 요일별 페이지 : 요일 메뉴 누를 때마다 표시되는 기사 변경, 페이지 유지 4. 기사 순위별(랭킹별) - 종합/테마별 : 10개 -20개정도 5. 메인 페이지 : 중앙에 있는 기사 hover: 이미지 확대 , 클릭시 상세페이지로 이동 6. 랭킹 기사: 테마 메뉴바의 메뉴 누를 때마다 표시되는 테마기사 4개 변경, 페이지는 유지 7. 기사 인덱스로 저장해서랜덤함수돌려서 들어갈때마다 다른 랭킹 보여주기 8. Dark mode / light mode 9. 기사에서 TOP fixed로 뜨게 하고 누르면 TOP으로 이동 하는 기능 추가 |
| 화면 구성  (사이트 맵) | * 구조도 |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할 분담) | * 홈페이지 : 안정 * 로그인 : 안정, 차성현, 정건호, 강대연 * 회원가입 : 안정, 차성현, 정건호, 강대연 * 섹션 별 기사 : 차성현 * 개별 상세 기사: 정건호 * 요일별 기사: 정건호 * 인기뉴스(랭킹) : 강대연 |
| 프로젝트 추진 일정 | 1. 기능 구현 계획 및 화면 구성 : 8/30 2. 각자 공통부분 제외 맡은 페이지 구성 및 작성 : 8/31 3. 겹치는 기능 연결 : 8/31-9/1 |
| 팀 규칙 | < 적극 소통 및 공유 >   * 슬랙으로 CSS 구성 공유 * 슬랙으로 진행상황 및 코드 공유 * 슬랙으로 질문 주저않고 서로 하기 * 안되는 것은 싸매지 않고 공유하고 이슈 해결하기 |